CAHIER DES CHARGES Travail de Fin d'Études (TFE) 2025-2026

CINAF v2

Plateforme de Streaming Audiovisuel

| Étudiant | Takoumbo Fabrice |
| --- | --- |
| École | ISL — Institut Supérieur de Lausanne |
| Filière | Bachelier en Informatique de Gestion |
| Année académique | 2025-2026 |
| Date de rédaction | 27 mars 2026 |
| Version du document | v1.0 |

Projet CINAF — Continuation du projet de stage — Mise en production réelle envisagée

# Table des matières

# 1. Introduction et contexte

## 1.1 Origine du projet

CINAF v2 est la continuation directe du projet CINAF initié lors du stage de Takoumbo Fabrice. Ce projet est né d'une volonté de créer une plateforme numérique dédiée à la valorisation des productions audiovisuelles africaines et indépendantes, un marché encore largement sous-représenté dans l'écosystème mondial du streaming.

La première version du projet, développée dans un contexte de stage, a permis de poser les bases fonctionnelles de la plateforme (catalogue de films, gestion des utilisateurs, système d'abonnement). Le TFE 2025-2026 vise à consolider et enrichir cette base en y ajoutant notamment un module dédié aux studios de production, rendant ainsi la plateforme beaucoup plus complète et orientée vers une mise en production réelle.

## 1.2 Problématique

Les plateformes de streaming dominantes (Netflix, Amazon Prime, Disney+) proposent peu de contenu africain et indépendant. Les créateurs de contenu africains et les studios de production indépendants manquent d'une vitrine numérique adaptée à leurs besoins spécifiques, tant pour la diffusion que pour la gestion de leurs productions.

CINAF v2 répond à cette problématique en offrant :

- Un espace de diffusion dédié aux films et séries africains et indépendants.

- Un module studio de production permettant aux créateurs de gérer leurs œuvres directement sur la plateforme.

- Un système d'abonnement et de monétisation adapté au marché cible.

## 1.3 Vision à long terme

Au-delà du cadre académique du TFE, CINAF v2 a pour vocation d'être déployé en production réelle après la soutenance. L'ensemble des choix technologiques, architecturaux et fonctionnels réalisés dans le cadre de ce travail sont guidés par cette perspective de mise en production effective, garantissant robustesse, scalabilité et maintenabilité de la solution.

# 2. Présentation du projet

## 2.1 Description générale de CINAF v2

CINAF v2 est une plateforme web de streaming audiovisuel destinée à la diffusion de films, séries et contenus culturels africains et indépendants. La plateforme s'adresse à la fois aux spectateurs (abonnés), aux créateurs de contenu (studios de production) et aux administrateurs chargés de la modération et de la gestion du catalogue.

L'application est conçue comme une plateforme SaaS (Software as a Service) accessible via navigateur web, avec une architecture moderne basée sur une API REST découplée du frontend.

## 2.2 Distinction CINAF v1 / CINAF v2

| Fonctionnalité | CINAF v1 | CINAF v2 |
| --- | --- | --- |
| Catalogue films & séries | Oui | Oui (enrichi) |
| Gestion des utilisateurs | Oui | Oui (étendu) |
| Système d'abonnement | Basique | Stripe intégré |
| Module Studios de Production | Non | Oui (nouveauté) |
| Upload & diffusion vidéo | Limité | AWS S3 / Firebase |
| Analytics créateurs | Non | Oui |
| Interface d'administration | Basique | Complète |
| Lecteur vidéo adaptatif | Non | Oui |
| Notation & commentaires | Non | Oui |

## 2.3 Objectifs généraux

- Développer une plateforme de streaming web complète, fonctionnelle et déployable.

- Implémenter un système d'abonnement sécurisé avec intégration Stripe.

- Créer un module inédit de gestion des studios de production.

- Garantir une expérience utilisateur fluide et professionnelle.

- Respecter les standards de sécurité (JWT, RGPD) et de qualité logicielle.

## 2.4 Objectifs spécifiques

- Mettre en place une API REST robuste avec Symfony 7 et API-Platform.

- Développer un frontend moderne et réactif avec Next.js 14.

- Intégrer un système de paiement par abonnement via Stripe.

- Concevoir et implémenter le module Studios de Production (upload, diffusion, analytics).

- Déployer l'application dans un environnement Docker pour garantir la portabilité.

- Rédiger une documentation technique et utilisateur complète.

# 3. Périmètre du TFE

## 3.1 Fonctionnalités dans le périmètre TFE

Le tableau ci-dessous liste les fonctionnalités qui seront développées et livrées dans le cadre du TFE 2025-2026 :

| Module | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Gestion des utilisateurs | Inscription, connexion, profils, rôles | Haute |
| Catalogue films & séries | Browsing, recherche, filtres avancés | Haute |
| Système d'abonnement | Plans, paiement Stripe, gestion | Haute |
| Module Studios de Production | Upload, gestion, diffusion, analytics | Haute |
| Lecteur vidéo intégré | Streaming adaptatif, contrôles | Haute |
| Notation & commentaires | Avis, notes, modération | Moyenne |
| Interface d'administration | Tableau de bord, KPIs, modération | Haute |
| Authentification JWT | Tokens sécurisés, refresh, RGPD | Haute |

## 3.2 Hors périmètre TFE

Les fonctionnalités suivantes sont prévues pour la version complète post-TFE et ne seront pas développées dans le cadre de ce travail de fin d'études :

- Moteur de recommandations personnalisées par algorithme (Machine Learning).

- Application mobile native (iOS / Android).

- Gestion avancée des revenus et des royalties pour les studios.

- Système de sous-titres automatiques et traduction.

- Intégration de réseaux sociaux et partage de contenu.

- Système de live streaming en temps réel.

# 4. Acteurs du système

CINAF v2 implique cinq types d'acteurs aux rôles et aux droits distincts :

| Acteur | Description & droits |
| --- | --- |
| Visiteur | Utilisateur non connecté. Peut consulter la page d'accueil, le catalogue public (titres et descriptions), les bandes-annonces gratuites et s'inscrire sur la plateforme. |
| Abonné | Utilisateur inscrit et abonné à un plan payant. Accède au catalogue complet, au lecteur vidéo, peut noter et commenter les contenus, gérer son profil et son abonnement. |
| Créateur / Studio de production | Entité (personne physique ou morale) qui dispose d'un espace dédié pour uploader, gérer et diffuser ses productions audiovisuelles. Accède à un tableau de bord analytics. |
| Modérateur / Support | Membre de l'équipe CINAF chargé de modérer les commentaires, traiter les signalements et apporter une assistance aux utilisateurs. Accès limité à l'espace d'administration. |
| Administrateur | Accès complet à l'interface d'administration. Gère les utilisateurs, les studios, le catalogue, les abonnements, les KPIs et les paramètres de la plateforme. |

# 5. Exigences fonctionnelles

## 5.1 Module Authentification

- Inscription par e-mail avec validation du compte (lien de confirmation).

- Connexion sécurisée par identifiants (e-mail / mot de passe).

- Authentification basée sur JWT (JSON Web Tokens) avec mécanisme de refresh token.

- Réinitialisation du mot de passe par lien sécurisé envoyé par e-mail.

- Conformité RGPD : consentement explicite, droit à l'oubli, portabilité des données.

- Gestion des rôles (VISITEUR, ABONNE, CREATEUR, MODERATEUR, ADMIN).

## 5.2 Module Catalogue

- Affichage du catalogue de films et séries avec pagination.

- Recherche full-text par titre, genre, réalisateur, acteurs, année.

- Filtres avancés : genre, pays, langue, année de sortie, note moyenne.

- Page détail d'un contenu : synopsis, fiche technique, bande-annonce, casting.

- Gestion des séries : saisons et épisodes.

- Contenu éditorial : tendances, nouveautés, coups de cœur.

## 5.3 Module Abonnement & Paiement

- Plusieurs plans d'abonnement paramétrables (mensuel, annuel).

- Intégration Stripe pour le paiement sécurisé par carte bancaire.

- Gestion des abonnements : souscription, renouvellement automatique, annulation.

- Historique des transactions et téléchargement des factures.

- Période d'essai gratuite configurable.

- Accès conditionnel au contenu selon le plan d'abonnement actif.

## 5.4 Module Studios de Production

Ce module constitue la principale innovation de CINAF v2 par rapport à la version précédente.

- Création et gestion d'un profil studio (nom, description, logo, portfolio).

- Upload de fichiers vidéo (formats supportés : MP4, MKV, AVI) vers AWS S3 ou Firebase Storage.

- Gestion du catalogue studio : ajout, édition, suppression de contenus.

- Définition des métadonnées : titre, synopsis, genre, langue, année, droits.

- Paramétrage de la diffusion : date de mise en ligne, restrictions géographiques.

- Tableau de bord analytics : vues, durée de visionnage, abonnés touchés.

- Gestion des droits et licences associés aux contenus.

## 5.5 Module Administration

- Tableau de bord avec KPIs : nombre d'abonnés, revenus, contenus les plus vus.

- Gestion des utilisateurs : consultation, suspension, suppression.

- Gestion du catalogue global : validation, mise en avant, retrait de contenus.

- Modération des commentaires : validation, suppression, signalement.

- Gestion des studios de production : validation, suspension.

- Export de données et rapports (CSV / PDF).

## 5.6 Module Lecteur Vidéo

- Lecteur vidéo intégré avec contrôles standards (lecture, pause, plein écran, volume).

- Streaming adaptatif selon la qualité de connexion de l'utilisateur.

- Mémorisation de la position de lecture (reprise où l'utilisateur s'est arrêté).

- Sélection de la qualité vidéo (SD, HD, Full HD).

- Gestion des sous-titres (si disponibles).

## 5.7 Module Notation & Commentaires

- Système de notation par étoiles (1 à 5) par les abonnés.

- Affichage de la note moyenne et du nombre d'avis.

- Commentaires textuels avec modération a priori ou a posteriori.

- Signalement de commentaires inappropriés.

# 6. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Critère | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Performance | Temps de chargement | Pages chargées en moins de 3 secondes sur une connexion standard. |
| Performance | Démarrage vidéo | Début de lecture en moins de 5 secondes après demande. |
| Performance | API | Temps de réponse API inférieur à 500 ms pour 95 % des requêtes. |
| Sécurité | Authentification | Tokens JWT avec expiration courte (15 min) et refresh token (7 jours). |
| Sécurité | Données personnelles | Conformité RGPD : chiffrement, minimisation, consentement. |
| Sécurité | Paiements | Traitement exclusif via Stripe (PCI-DSS). Aucune donnée CB stockée localement. |
| Sécurité | Communications | HTTPS obligatoire. En-têtes de sécurité HTTP (HSTS, CSP, X-Frame). |
| Disponibilité | Uptime | Disponibilité cible de 99,5 % en production. |
| Scalabilité | Architecture | Architecture conteneurisée (Docker) permettant une mise à l'échelle horizontale. |
| Compatibilité | Navigateurs | Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions N-2 minimum). |
| Maintenabilité | Code | Code documenté, testé (tests unitaires back-end), versionné sur GitHub. |
| Accessibilité | WCAG | Niveau A minimum respecté pour les composants principaux de l'interface. |

# 7. Architecture technique

## 7.1 Vue d'ensemble

CINAF v2 repose sur une architecture en couches découplées (backend / frontend), communiquant via une API REST sécurisée. L'ensemble de l'application est conteneurisé avec Docker pour faciliter le développement local et le déploiement en production.

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend (API) | PHP Symfony 7 + API-Platform | Framework PHP mature, API-Platform génère automatiquement les endpoints REST/JSON-LD. Idéal pour des APIs robustes. |
| Frontend (Web) | Next.js 14 + Bootstrap 5 | Next.js offre le SSR/SSG pour de meilleures performances SEO. Bootstrap assure un design responsive rapide à implémenter. |
| Base de données | MySQL 8 | SGBDR éprouvé, bien supporté par Doctrine (ORM de Symfony). Parfaitement adapté aux données relationnelles de la plateforme. |
| Stockage vidéo | AWS S3 ou Firebase Storage | Solutions cloud scalables et économiques pour stocker et diffuser des fichiers vidéo de grande taille. |
| Paiement | Stripe | Leader du paiement en ligne, API bien documentée, conforme PCI-DSS. SDK PHP et JavaScript disponibles. |
| Authentification | JWT (LexikJWTBundle) | Tokens stateless compatibles avec l'architecture API. Sécurisé et largement adopté. |
| Versioning | Git / GitHub | Standard de l'industrie. Facilite la collaboration et le suivi des versions. |
| Conteneurisation | Docker & Docker Compose | Garantit la reproductibilité des environnements de développement et de production. |
| Serveur web | Nginx (via Docker) | Serveur web performant, utilisé comme reverse proxy devant l'application Symfony. |

## 7.2 Schéma d'architecture

L'architecture se décompose en trois couches principales :

- Couche Présentation : Next.js 14 (SSR/CSR) consommant l'API via HTTP/HTTPS. Rendu côté serveur pour les pages publiques (SEO), rendu côté client pour les interfaces dynamiques (lecteur, dashboard).

- Couche API : Symfony 7 + API-Platform exposant des endpoints REST sécurisés par JWT. Gestion de la logique métier, validation des données, intégration Stripe.

- Couche Données : MySQL 8 pour les données relationnelles (utilisateurs, catalogue, abonnements). AWS S3 / Firebase pour les fichiers binaires (vidéos, images).

## 7.3 Environnement de développement

- Docker Compose avec services : php-fpm, nginx, mysql, node (Next.js).

- Makefile pour les commandes courantes (migration BDD, tests, build).

- Gestion des variables d'environnement via fichiers .env (non versionnés).

# 8. Modélisation

Les modèles suivants seront produits au cours de la phase d'analyse et de conception (Phase 1 du planning). Ils seront intégrés au rapport final du TFE.

## 8.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme UML de cas d'utilisation représentera l'ensemble des interactions entre les cinq acteurs du système (Visiteur, Abonné, Créateur/Studio, Modérateur, Administrateur) et les fonctionnalités de la plateforme CINAF v2.

Outil prévu : PlantUML ou draw.io.

## 8.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes UML modélisera les principales entités du domaine et leurs relations :

- User (avec héritage selon le rôle)

- Film, Serie, Episode, Genre, Tag

- Subscription, SubscriptionPlan, Payment

- Studio, Production, Upload

- Review, Comment, Rating

Outil prévu : StarUML ou Visual Paradigm.

## 8.3 Modèle Entité-Association (MCD/MLD)

Le modèle entité-association permettra de concevoir le schéma de la base de données MySQL 8. Il couvrira l'ensemble des tables, des contraintes d'intégrité (clés primaires, clés étrangères, contraintes d'unicité) et des index nécessaires aux performances.

Outil prévu : MySQL Workbench ou Looping.

## 8.4 Maquettes UI/UX

Des maquettes haute fidélité seront réalisées avant le développement frontend pour valider les parcours utilisateurs clés :

- Page d'accueil et catalogue.

- Fiche détail d'un contenu.

- Lecteur vidéo.

- Tableau de bord studio de production.

- Interface d'administration.

Outil prévu : Figma.

# 9. Planning prévisionnel

Le développement de CINAF v2 est organisé en cinq phases sur une durée de cinq mois (avril à août 2026).

| Phase | Période | Activités principales | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Avril 2026 | Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges final, diagrammes UML (cas d'utilisation, classes), conception de la base de données (MCD/MLD), réalisation des maquettes UI/UX Figma. | CDC, UML, MCD, Maquettes |
| Phase 2 | Mai 2026 | Mise en place de l'environnement Docker, modélisation et création de la base de données MySQL, développement de l'API Symfony (authentification JWT, catalogue, abonnements, studios), tests unitaires backend. | API fonctionnelle, BDD |
| Phase 3 | Juin 2026 | Développement frontend Next.js (pages publiques, espace abonné, espace studio, interface admin), intégration avec l'API, intégration Stripe, lecteur vidéo. | Frontend intégré |
| Phase 4 | Juillet 2026 | Tests d'intégration et tests utilisateurs, corrections de bugs, optimisations de performance, déploiement sur environnement de recette (VPS / cloud). | Application déployée |
| Phase 5 | Août 2026 | Rédaction du rapport de TFE, rédaction de la documentation technique et utilisateur, préparation de la présentation orale. | Rapport, docs, slides |

Note : Ce planning est prévisionnel et pourra être ajusté en cours de développement en accord avec l'encadrant académique, tout en respectant la date limite de remise du TFE.

# 10. Livrables attendus

À l'issue du TFE, les livrables suivants devront être remis :

| # | Livrable | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code source versionné (GitHub) | Ensemble du code source backend (Symfony) et frontend (Next.js), versionné sur un dépôt GitHub public ou privé avec historique de commits clair. |
| 2 | Application fonctionnelle déployée | Application déployée sur un serveur accessible en ligne (VPS, Heroku, Railway, Render ou équivalent) avec URL fournie dans le rapport. |
| 3 | Documentation technique | Documentation de l'API (Swagger/OpenAPI généré par API-Platform), guide d'installation et de déploiement, architecture détaillée. |
| 4 | Documentation utilisateur | Guide d'utilisation destiné aux différents types d'utilisateurs (abonné, studio, administrateur). |
| 5 | Rapport de TFE | Rapport académique complet selon les normes ISL : introduction, analyse, conception, développement, tests, conclusion et perspectives. |
| 6 | Présentation orale | Support de présentation (slides) et démonstration live de l'application lors de la soutenance. |

# 11. Contraintes

## 11.1 Contraintes académiques

- Respect des délais imposés par le calendrier académique ISL pour la remise du TFE.

- Suivi régulier avec l'encadrant académique (réunions de suivi, jalons intermédiaires).

- Respect des normes de rédaction du rapport de TFE définies par l'ISL.

- Travail individuel : le projet est réalisé en solo par Takoumbo Fabrice.

## 11.2 Contraintes techniques

- Stack technique imposé/recommandé : PHP Symfony 7, Next.js 14, MySQL 8.

- Utilisation obligatoire de Git/GitHub pour le versioning du code.

- Conteneurisation Docker requise pour l'environnement de développement.

- Respect des bonnes pratiques de développement (PSR pour PHP, ESLint pour JS).

## 11.3 Contraintes légales

- Conformité RGPD obligatoire : consentement, droit à l'oubli, portabilité des données.

- Respect des droits d'auteur pour les contenus diffusés sur la plateforme.

- Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité à rédiger.

- Conformité PCI-DSS garantie par l'utilisation exclusive de Stripe pour les paiements.

## 11.4 Contraintes budgétaires

- Budget limité : utilisation prioritaire des offres gratuites ou low-cost des services cloud.

- AWS S3 Free Tier ou Firebase Storage plan gratuit pour le stockage vidéo.

- Hébergement sur des plateformes avec offres gratuites (Railway, Render, Fly.io ou VPS étudiant).

- Domaine et certificat SSL : utilisation de Let's Encrypt (gratuit) pour HTTPS.

# 12. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface. Interface permettant à deux applications de communiquer entre elles. |
| API REST | Architecture d'API basée sur les principes REST (Representational State Transfer) utilisant le protocole HTTP. |
| API-Platform | Framework PHP construit sur Symfony facilitant la création d'APIs REST et GraphQL. |
| AWS S3 | Amazon Web Services Simple Storage Service. Service de stockage de fichiers dans le cloud. |
| Bootstrap 5 | Framework CSS open-source facilitant la création d'interfaces web responsive. |
| CINAF | Cinéma Africain. Nom de la plateforme de streaming développée dans le cadre de ce TFE. |
| Docker | Plateforme de conteneurisation permettant d'empaqueter une application et ses dépendances. |
| Docker Compose | Outil permettant de définir et de gérer des applications multi-conteneurs Docker. |
| JWT | JSON Web Token. Standard ouvert (RFC 7519) pour la création de tokens d'accès sécurisés. |
| MySQL | Système de gestion de base de données relationnelle open-source. |
| Next.js | Framework React permettant le rendu côté serveur (SSR) et la génération de sites statiques. |
| PCI-DSS | Payment Card Industry Data Security Standard. Norme de sécurité pour la gestion des données de paiement. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données. Réglementation européenne sur la protection des données personnelles. |
| SaaS | Software as a Service. Modèle de distribution de logiciel où l'application est hébergée dans le cloud. |
| SSR | Server-Side Rendering. Technique de rendu des pages web côté serveur avant envoi au navigateur. |
| Stripe | Plateforme de paiement en ligne proposant des APIs pour accepter des paiements sur internet. |
| Symfony | Framework PHP open-source pour le développement d'applications web. |
| TFE | Travail de Fin d'Études. Projet académique de fin de cursus à l'ISL. |